PLÁN AKTIVÍT S ČASOVÝM ROZVRHOM

Projekt bude realizovaný v priebehu 5 mesiacov v rozmedzí máj – september 2011. Projekt je zložený z troch po na seba nadväzujúcich fáz, a to konkrétne prípravná, realizačná a hodnotiaca a kontrolná fáza. Prípravná fáza zahŕňa aktivity, ktoré sa vykonajú v priebehu prvých dvoch mesiacov projektu (máj, jún). Aktivity majú plánovací charakter a neovplyvnia plynulosť prevádzky jedálne. V mesiaci júl sa začne so stavebnými prácami, ktorých ukončenie odhadujeme ku koncu mesiaca august z dôvodu začiatku školského roka. V mesiaci september sa plánuje obnovenie prevádzky kuchyne bez obmedzení a úhrada faktúr dodávateľom.